****

**BERITA ACARA**

**RAPAT TIM**

**PROYEK REKAYASA**

**TEKNOLOGI INFORMASI**

|  |
| --- |
|  |

Nomor : 10 / 2014

Pada hari rabu, tanggal 18 november 2014, kami tim Tsolution melakukan rapat tim bertempat di Perpustakaan Perpustakaan Universitas Kampus IV UNPAS SETIABUDHI , dengan anggota tim sebagai berikut :

1. Nama : Subhan Gustiar Rosada

Jabatan : Tim Leader

1. Nama : Andri Muhammad Ferdian

Jabatan : Anggota

1. Nama : Puput Nurovy

Jabatan : Anggota

1. Nama : Dianda Kacinta

Jabatan : Anggota

1. Nama : Guskar

Jabatan : Anggota

Berikut ini adalah pembahasan-pembahasan selama rapat berlangsung :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Pembahasan | Respon | | |
| Dibahas | Tidak Dibahas | Ditunda |
| 1 | Pembagian Tugas | X |  |  |
| 2 | Weekly Report | X |  |  |
| 3 | Berita Acara | X |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Berikut ini adalah hasil resume pembahasan :

|  |
| --- |
| 1. Pembagian Tugas   Ada milestone yang terlewat yakni identifikasi kebutuhan. Tinggal 1 hari lagi.   * GUSKAR: Cari kebutuhan perangkat lunak dan keras saat implementasi * ANDRI [analis] : Database   Point :   1. Identifikasi tabel 2. Design mock up  * PUPUT [ketua programer]   Tugas programer:  Pengaplikasian pada kode program sampai program selesai.   1. Weekly Report   Weekly Report dimulai minggu ini.   1. Berita Acara   Berita acara langsung print saja. Selanjutnya memakai cara tulis tangan. |

Demikianlah berita acara yang kami buat dengan sebenarnya.

Anggota Tim

1. Subhan Gustiar Rosada 2. Andri M Ferdian

3. Guskar 4. Dianda Kacinta

5. Puput Nurovy