****

**BERITA ACARA**

**RAPAT TIM**

**PROYEK REKAYASA**

**TEKNOLOGI INFORMASI**

|  |
| --- |
|  |

Nomor : 12 / 2014

Pada hari selasa, tanggal 2 Desember 2014, kami tim Tsolution melakukan rapat tim bertempat di Perpustakaan Perpustakaan Universitas Kampus IV UNPAS SETIABUDHI , dengan anggota tim sebagai berikut :

1. Nama : Subhan Gustiar Rosada

Jabatan : Tim Leader

1. Nama : Andri Muhammad Ferdian

Jabatan : Anggota

1. Nama : Puput Nurovy

Jabatan : Anggota

1. Nama : Dianda Kacinta

Jabatan : Anggota

1. Nama : Guskar

Jabatan : Anggota

Berikut ini adalah pembahasan-pembahasan selama rapat berlangsung :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Pembahasan | Respon | | |
| Dibahas | Tidak Dibahas | Ditunda |
| 1 | Progress Programer | X |  |  |
| 2 | Progress Analis | X |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Berikut ini adalah hasil resume pembahasan :

|  |
| --- |
| 1. Progress Programer  * Minggu ini implementasi prototype ke HTML baru di user bagian manager(admin) * Untuk minggu depan akan dilakukan implementasi ke CI di bagian configurasi dan CI. Lalu kedepannya akan dimulai proses koding php. * Programer memerlukan physical database. Jadi logical dan physical database harus selesai secepatnya. * PR : pembagian tugas dan Target  1. Progress Analis  * Revisi protorype di bagian laporan * Revisi mockup * Ada konsep terminal yang bertentangan jadi akan diangkat menjadi pertanyaan di rapat supervisi. * Seharusnya project plan dibuat oleh seluruh anggota tim. Tanggapannya: jika begitu nanti akan terjadi delay * Weekly report dijadikan laporan perkembangan   Akan diadakan sosialisasi penggunaan CI pada hari sabtu jam 09.00 |

Demikianlah berita acara yang kami buat dengan sebenarnya.

Anggota Tim

1. Subhan Gustiar Rosada 2. Andri M Ferdian

3. Guskar 4. Dianda Kacinta

5. Puput Nurovy