**Weekly Report Anggota Tim**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nomor Dokumen | 04-03/03 | E:\DESAIN\RFP PRTI\jpeg\logo\logo produk 2.jpg |
| Nama | Puput Nurovy |
| Jobdesk | Programer |
| Periode | 1-7 Desember 2014 |
| Produk Aplikasi | CargTM |
| Tugas :   * MINGGU 3 (PASCA DIBERLAKUKAN WEEKLY REPORT)   1-7 Desember 2014 :   * Membuat implementasi prototype kedalam html * Config dan view CI | | |

1. Detail Laporan
   1. Pelaksanaan dan Kemajuan Pekerjaan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Target | Pencapaian Target | Kendala | Target Ke depan |
| Implementasi prototype kedalam html | 90% | - | Target minggu III pengerjaan, implementasi prototype selesai. |
| Config dan view CI | 5% | Masih memprioritaskan yang HTML | Target minggu IV selesai untuk config dan view CI |

* 1. Kinerja Ketua Tim

Baik, peduli dengan timnya. Selalu menagih tugas timnya sehingga perkembangan proyek jelas. Tapi terkadang jika ada presentasi suka tanpa skenario, jadi tim sedikit bingung.

Pengesahan Laporan

|  |  |
| --- | --- |
| Puput Nurovy  Anggota Tim 03 | Subhan Gustiar Rosada  Ketua Tim 03 |