**Weekly Report Anggota Tim**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nomor Dokumen |  | E:\DESAIN\RFP PRTI\jpeg\logo\logo produk 2.jpg |
| Nama | Puput Nurovy |
| Jobdesk | Programer |
| Periode | 10 November 2014 – 16 November 2014 |
| Produk Aplikasi | CargTM |
| Tugas :   * MINGGU 1 (PASCA DIBERLAKUKAN WEEKLY REPORT)   17 November 2014 – 23 November 2014 :   * membantu analis Membuat logic table. * Mendesign tampilan website * Merapihkan berita acara | | |

1. Detail Laporan
   1. Pelaksanaan dan Kemajuan Pekerjaan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Target | Pencapaian Target | Kendala | Target Ke depan |
| Membuat Logic tabel | tercapai | Masih versi satu, mungkin banyak yang harus di analisi lagi bersama tim | Logic tabel fix |
| Membuat design mock up | Belum tercapai | Salah persepsi | Langsung membuat versi html dengan template yang sudah dibuat. |
| Merapihkan berita acara | Belum tercapai | - | Berita acara rapih |

* 1. Kinerja Ketua Tim

<deskripsi kinerja ketua tim, sudah baik atau belum, beserta alasan>

Pengesahan Laporan

|  |  |
| --- | --- |
| Andri Muhammad Ferdian  Anggota Tim 03 | Subhan Gustiar Rosada  Ketua Tim 03 |