**Weekly Report Anggota Tim**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nomor Dokumen | 04-03/02 | E:\DESAIN\RFP PRTI\jpeg\logo\logo produk 2.jpg |
| Nama | Puput Nurovy |
| Jobdesk | Programer |
| Periode | 24 November 2014 – 30 November 2014 |
| Produk Aplikasi | CargTM |
| Tugas :   * MINGGU 2 (PASCA DIBERLAKUKAN WEEKLY REPORT)   17 November 2014 – 23 November 2014 :   * Membuat implementasi prototype kedalam html | | |

1. Detail Laporan
   1. Pelaksanaan dan Kemajuan Pekerjaan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Target | Pencapaian Target | Kendala | Target Ke depan |
| Implementasi prototype kedalam html | 70% khusus user manager(admin). | Belum melakukan pembagian tugas, dan masih ada kendala dalam implementasi kode.s | Target minggu III pengerjaan, implementasi prototype selesai. |

* 1. Kinerja Ketua Tim

Baik, ketika ada masalah cepat tanggap. Selalu mengupdate dan mensosialisasikan konsep aplikasi yang akan dibuat dengan baik.

Pengesahan Laporan

|  |  |
| --- | --- |
| Puput Nurovy  Anggota Tim 03 | Subhan Gustiar Rosada  Ketua Tim 03 |